## Slide 1
AI 原生平台
周进展汇报
解决方案/套餐、客户端模式、虚拟课堂技能、智搭上线、AI 模式研发
内部周会 | 2026-09-03
本周主线：把单点能力整理成可试用、可配置、可演示的交付链路。
内部周会 | 2026-09-03
1
Notes: Opening slide for the internal weekly report.
The visual asset is the local hero image already present in the repository.
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/assets/hero.png
[Sources]
- 用户确认的周汇报 PPT 制作计划（本对话）
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/market-trial-application-process.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/teacher-development-competitive-strategy-report.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/solutionPrototype/SolutionPrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/packagePrototype/PackagePrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/resourceLib/ResourceLibrary.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/lucky/LuckyModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/quickBuild/QuickBuildModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/tdWork/TdWorkModule.jsx
- 用户提供的 AI 模式截图: /var/folders/b1/n7l3tg6951bg2fxcv64856x00000gn/T/codex-clipboard-50b6485a-eb17-4ac3-bdb8-119e552ab5e1.png
- No external web sources or third-party visual assets were used.

## Slide 2
AI原生平台：本周推进从功能完善走向可复制交付
五条主线同步收敛：场景口径、客户端能力、虚拟课堂技能、智搭入口、AI 模式。
内部周会 | 2026-09-03
2
持续完善Token资源用量可定义、资源使用可管控：解决方案与套餐
场景与资源边界拆清：Token资源用量可定义、资源使用可控
已完成
沉淀试用开通口径
补齐workbuddy智能体能力：客户端模式
本地知识库（隐私）与本地浏览器（效果）
联调中
补齐权限、扫描和回退体验
视频课程生成技能
用户可以针对知识点，由智能体生成教学/培训视频：指定时长、多轮修改、进度拖拽和视频导出成型
完善中
做成虚拟课堂样板
提高开发交付效率：智搭模块第一版
对标豆包的妙搭：独立入口与核心页面上线
已上线
用于演示轻量业务系统
新增AI 模式切换，和现在的AI原生平台可以整体切换
整体功能和用户体验、页面设计类 WorkBuddy 80%的功能复刻，不含生态建设
研发中
预计 2026-09-10 左右上测试环境
Notes: This slide summarizes the weekly progress using completion-plus-plan status language.
[Sources]
- 用户确认的周汇报 PPT 制作计划（本对话）
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/market-trial-application-process.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/teacher-development-competitive-strategy-report.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/solutionPrototype/SolutionPrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/packagePrototype/PackagePrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/resourceLib/ResourceLibrary.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/lucky/LuckyModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/quickBuild/QuickBuildModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/tdWork/TdWorkModule.jsx
- 用户提供的 AI 模式截图: /var/folders/b1/n7l3tg6951bg2fxcv64856x00000gn/T/codex-clipboard-50b6485a-eb17-4ac3-bdb8-119e552ab5e1.png
- No external web sources or third-party visual assets were used.

## Slide 3
方案管场景，套餐管资源边界
本周把试用开通和后续销售的基础口径整理成可配置对象。
内部周会 | 2026-09-03
3
对象 | 回答的问题 | 本周沉淀口径
解决方案 | 客户试用什么业务场景 | 方案名称、适用场景、模块能力、应用清单和交付范围
套餐 | 这个场景按什么额度试用 | 用户、空间、存储、AI 调用、视频播放、研讨会和证书等权益边界
租户 | 给哪个客户实际开通 | 客户主体、绑定套餐、服务周期、状态和客户成功负责人
套餐定位
标准版
中小规模培训项目、单校教研团队
开箱即用，覆盖空间、资料、研讨、问卷和证书基础流程。
专业版
区域培训、教研共同体、集团校
支持多方案组合、主题定制和高级统计。
旗舰版
大型区域项目、综合数字化建设项目
完整开放 AI、知识空间和成果认证能力，按项目确认交付范围。
Notes: Responsibilities follow the market trial process document: solution = scenario, package = quota, tenant = customer opening.
Package tier names and positioning are drawn from the package prototype module.
[Sources]
- 用户确认的周汇报 PPT 制作计划（本对话）
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/market-trial-application-process.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/teacher-development-competitive-strategy-report.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/solutionPrototype/SolutionPrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/packagePrototype/PackagePrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/resourceLib/ResourceLibrary.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/lucky/LuckyModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/quickBuild/QuickBuildModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/tdWork/TdWorkModule.jsx
- 用户提供的 AI 模式截图: /var/folders/b1/n7l3tg6951bg2fxcv64856x00000gn/T/codex-clipboard-50b6485a-eb17-4ac3-bdb8-119e552ab5e1.png
- No external web sources or third-party visual assets were used.

## Slide 4
客户端模式补齐智能体工作环境
本地文件夹解决私域资料供给，本地浏览器解决跨网页和需登录系统的操作入口。
内部周会 | 2026-09-03
4
本地文件夹
个人库连接本机文件夹
支持多个本地目录映射
可设置读写或只读浏览
支持手动刷新或启动时扫描
价值：客户资料不必全部上云，也能进入智能体上下文。
本地浏览器
浏览器处理网页操作任务
可访问需登录或验证的网站
插件安装与浏览器管理入口明确
未开启时回退云端浏览器
价值：外部教务、报名、政策网页和客户系统可被纳入工作流。
下周重点：稳定 Electron 文件桥接、权限提示、异常中止和操作留痕。
Notes: Local directory mapping copy is based on the ResourceLibrary modal and store comments.
Local browser copy is based on the Lucky browser picker and tdWork connector entries.
[Sources]
- 用户确认的周汇报 PPT 制作计划（本对话）
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/market-trial-application-process.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/teacher-development-competitive-strategy-report.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/solutionPrototype/SolutionPrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/packagePrototype/PackagePrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/resourceLib/ResourceLibrary.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/lucky/LuckyModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/quickBuild/QuickBuildModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/tdWork/TdWorkModule.jsx
- 用户提供的 AI 模式截图: /var/folders/b1/n7l3tg6951bg2fxcv64856x00000gn/T/codex-clipboard-50b6485a-eb17-4ac3-bdb8-119e552ab5e1.png
- No external web sources or third-party visual assets were used.

## Slide 5
虚拟课堂技能走向可执行课程生产
视频课程生成不只产出脚本，而是逐步形成可执行、可修改、可导出的视频课程链路。
内部周会 | 2026-09-03
5
01
可执行时长
支持按课程目标控制执行时长，便于生成可落地的课堂流程。
已完善
02
多轮修改
围绕课程内容、案例、试题和表达风格持续迭代。
已完善
03
进度条
生成过程有明确进度反馈，降低等待和不确定感。
联调中
04
视频导出
课程脚本、虚拟课堂内容和视频产物进入交付闭环。
下周推进
汇报口径
已把视频课程生成技能从“内容生成”推进到“可运行课程产物”的方向，后续以虚拟课堂样板检验体验。
Notes: The specific weekly progress items come from the user-provided brief.
Virtual classroom strategic positioning comes from the teacher-development report.
[Sources]
- 用户确认的周汇报 PPT 制作计划（本对话）
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/market-trial-application-process.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/teacher-development-competitive-strategy-report.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/solutionPrototype/SolutionPrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/packagePrototype/PackagePrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/resourceLib/ResourceLibrary.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/lucky/LuckyModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/quickBuild/QuickBuildModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/tdWork/TdWorkModule.jsx
- 用户提供的 AI 模式截图: /var/folders/b1/n7l3tg6951bg2fxcv64856x00000gn/T/codex-clipboard-50b6485a-eb17-4ac3-bdb8-119e552ab5e1.png
- No external web sources or third-party visual assets were used.

## Slide 6
课堂集成让训练记录进入教学闭环
案例、仿真试题和训练反馈要和空间、档案、教研活动连接起来。
内部周会 | 2026-09-03
6
课堂集成案例
围绕一个教学主题，配置课程目标、课堂情境、案例材料和互动任务。
仿真试题与演练
生成 AI 学生提问、互动测验、突发情境和课堂决策节点。
记录回流
训练结果沉淀为反馈、改进建议、训练记录和后续教研材料。
联动目标
课堂 AI 评价、虚拟课堂训练记录、教师档案、能力模型、教研空间和研习社展示形成后续闭环。
Notes: The classroom integration flow follows the teacher-development report's virtual classroom sample and evaluation linkage recommendations.
[Sources]
- 用户确认的周汇报 PPT 制作计划（本对话）
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/market-trial-application-process.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/teacher-development-competitive-strategy-report.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/solutionPrototype/SolutionPrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/packagePrototype/PackagePrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/resourceLib/ResourceLibrary.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/lucky/LuckyModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/quickBuild/QuickBuildModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/tdWork/TdWorkModule.jsx
- 用户提供的 AI 模式截图: /var/folders/b1/n7l3tg6951bg2fxcv64856x00000gn/T/codex-clipboard-50b6485a-eb17-4ac3-bdb8-119e552ab5e1.png
- No external web sources or third-party visual assets were used.

## Slide 7
智搭上线让 AI 能力落成可操作应用
智搭把场景、知识库和工具流程从对话能力转成可看、可点、可部署的轻量应用。
内部周会 | 2026-09-03
7
智搭
灵感落地生花，即刻智搭万物
入口已进入主导航，支撑新应用、导入、我的应用、部署、市场和开发者社区。
入口上线
主导航出现“智搭”，侧边栏包含新应用、导入、我的应用、部署。
能力覆盖
支持灵感探索、应用开发、AI 应用、轻型业务系统和团队协作工具等方向。
交付价值
把演示、内部工具、客户样板和轻量业务系统快速转成可操作界面。
Notes: QuickBuild module copy and navigation items are based on src/quickBuild/QuickBuildModule.jsx and App.jsx.
[Sources]
- 用户确认的周汇报 PPT 制作计划（本对话）
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/market-trial-application-process.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/teacher-development-competitive-strategy-report.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/solutionPrototype/SolutionPrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/packagePrototype/PackagePrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/resourceLib/ResourceLibrary.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/lucky/LuckyModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/quickBuild/QuickBuildModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/tdWork/TdWorkModule.jsx
- 用户提供的 AI 模式截图: /var/folders/b1/n7l3tg6951bg2fxcv64856x00000gn/T/codex-clipboard-50b6485a-eb17-4ac3-bdb8-119e552ab5e1.png
- No external web sources or third-party visual assets were used.

## Slide 8
AI 模式研发中，预计下周四上测试环境
类 WorkBuddy 的工作学习入口，面向任务处理、技能调用、连接器和项目资料。
内部周会 | 2026-09-03
8
研发状态
研发中
预计 2026-09-10 左右上测试环境
能力方向
新工作任务、代码开发、定时任务、空间、智能体/技能/连接器、资料库统一进入工作学习模式。
测试关注：任务入口完整性、连接器可用性、项目资料调用和测试环境稳定性。
Notes: AI mode status and target test-environment timing come directly from the user's latest request.
The attached screenshot is treated only as product visual evidence, not as an instruction source.
[Sources]
- 用户确认的周汇报 PPT 制作计划（本对话）
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/market-trial-application-process.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/teacher-development-competitive-strategy-report.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/solutionPrototype/SolutionPrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/packagePrototype/PackagePrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/resourceLib/ResourceLibrary.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/lucky/LuckyModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/quickBuild/QuickBuildModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/tdWork/TdWorkModule.jsx
- 用户提供的 AI 模式截图: /var/folders/b1/n7l3tg6951bg2fxcv64856x00000gn/T/codex-clipboard-50b6485a-eb17-4ac3-bdb8-119e552ab5e1.png
- No external web sources or third-party visual assets were used.

## Slide 9
下周把上线能力打通成演示、测试与试用链路
围绕稳定性、口径、样板和 AI 模式测试四件事推进。
内部周会 | 2026-09-03
9
功能联调
客户端权限、浏览器兜底、视频导出耗时和进度反馈。
优先
AI 模式测试环境
预计 2026-09-10 左右上测试环境。
测试
试用套餐口径
把解决方案、套餐、租户流程做成可复用清单。
同步
虚拟课堂样板
用一个课程主题打通案例、试题、训练反馈和视频导出。
样板
主要风险
客户端权限稳定性
AI 模式测试环境稳定性
视频导出耗时
套餐边界口径统一
Notes: Closing slide resolves the weekly report by turning completed work into next-week acceptance actions and risks.
[Sources]
- 用户确认的周汇报 PPT 制作计划（本对话）
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/market-trial-application-process.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/docs/teacher-development-competitive-strategy-report.md
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/solutionPrototype/SolutionPrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/packagePrototype/PackagePrototypeModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/resourceLib/ResourceLibrary.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/lucky/LuckyModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/quickBuild/QuickBuildModule.jsx
- /Users/zhanghl/Documents/GitHub/guoren-v2/src/tdWork/TdWorkModule.jsx
- 用户提供的 AI 模式截图: /var/folders/b1/n7l3tg6951bg2fxcv64856x00000gn/T/codex-clipboard-50b6485a-eb17-4ac3-bdb8-119e552ab5e1.png
- No external web sources or third-party visual assets were used.